郑人防〔2022〕75号

郑州市人民防空办公室

关于印发《信息集成化网格化工作方案》

的通知

各区县（市）人防办、机关各处室、直属各单位：

现将《郑州市人民防空办公室信息集成化网格化工作方案》印发你们，请抓好落实。

附件：郑州市人民防空办公室信息集成化网格化工作方案

2022年9月23日

附件：

郑州市人民防空办公室

信息集成化网格化工作方案

为落实河南省数字政府建设总体规划、加快构建河南人防数据保障体系，夯实人防信息系统集成化智能化基础，按照《河南省人民防空办公室关于做好信息集成化网格化相关工作的通知》要求，市人防办为加快完成人防战备数据中心（库）建设、联通省电子政务内网、对接国防潜力数据调查和人民防空数据核查系统，有效支撑人防信息集成化网格化“四梁八柱”建设，制定实施方案如下：

一、成立信息集成化网格化领导小组

组 长：史启新

副组长：石如善、王作伟、苏运才、张建锋、李保平、

陈建民、张 媛，各区县（市）人防办主任

成 员：杨 奇、尹建乐、代 勇、王洪恩、张春波、

刘治波、岳红彬、马睿丰、王 帅、王 磊、

董 夏

联络员：秘书处苑小萍（电子政务内网、人防信息传输保密专网、人防战备数据资源库）；指挥通信处刘梦洋、人防指挥信息保障中心石音、“2001工程”管理所王峰（指挥信息网）。

二、做好信息化集成化网格化相关工作

1.按照河南省人防战备数据资源及标准采集、整编、录入人防战备数据资源，依托省电子政务内网建立人防战备数据中心（库），11月底前完成。(市人防办秘书处负责系统维护，涉及各部门的数据由机关各处室、直属各单位、各区县（市）人防办人防办进行信息采集、整编、录入工作)

2.按照豫人防〔2022〕41号文件要求联通省电子政务内网，加强人防信息传输网络设施设备和运维管理，年底前完成。（市人防办秘书处负责）

3.配合人防信息集成化网格化“四梁八柱”设计建设。纳入省人防办信息集成化网格化范畴，完善各类数据信息系统。(市人防办指挥通信处、指挥信息保障中心负责，涉及各相关部门的数据由相关部门配合）

4.对接国防潜力数据调查和人民防空数据核查系统。实现数据跨平台数据交换。(市人防办秘书处牵头，涉及各部门的数据由机关各处室、直属各单位、各县（市、区）人防办进行信息采集、整编、录入工作）

三、有关要求

（一）提高认识,加强领导。信息集成化网格化相关工作，是落实河南省数字政府建设总体规划、加快构建河南人防数据保障体系，夯实人防信息系统集成化智能化基础的有力抓手，各单位要高度重视，高效部署，周密安排，务求实效。

(二)落实责任,专班负责。信息集成化网格化相关工作，涉及工程管理、指挥与应急协调、科技与信息化等多项业务,各单位要在成立领导小组的基础上,建立工作制度,科学分工、加强协作、密切配合。各单位指定1名联络员,负责日常联系对接工作,做好各类信息采集录入、梳理、报送工作。

（三）压实进度，确保质量。市人防办按照时间表、路线图，每月15日、月底前向省人防办报送《人防信息集成化网格化工作推进情况表》（附件2），市人防办会对完成完成情况进行通报。

附件：1.信息集成化网格化领导小组人员信息表

2.人防信息集成化网格化工作推进情况表

附件1

信息集成化网格化领导小组人员信息表

单位：郑州市人民防空办公室

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组  分工 | 姓名 | 职务 | 手机号 | 邮箱 | 备注 |
| 组 长 | 史启新 | 党组书记、主任 |  |  |  |
| 副组长 | 石如善 | 党组成员、副主任 |  |  |  |
| 副组长 | 王作伟 | 党组成员、副主任 |  |  |  |
| 副组长 | 苏运才 | 党组成员、一级调研员 |  |  |  |
| 副组长 | 张建锋 | 党组成员、副主任 |  |  |  |
| 副组长 | 李保平 | 总工程师 |  |  |  |
| 副组长 | 陈建民 | 三级调研员 |  |  |  |
| 副组长 | 张媛 | 三级调研员 |  |  |  |
| 联络员 | 苑小萍 | 秘书处副处长 |  | zzrfmsc@126.com |  |
| 联络员 | 刘梦洋 | 指通处四级主任科员 |  | zzsrfbztc@163.com |  |

附件2

人防信息集成化网格化工作推进情况表

单位： 日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 推进情况 | 下步计划 | 其他 |
| 接入省电子  政务内网 |  |  |  |
| 采集人防战  备数据资源 |  |  |  |
| 建设人防战备数据中心（库） |  |  |  |
| 人防信息集成化网格 化“四梁八柱”建设 |  |  |  |

备注：

1.接入电子政务内网时间节点参照豫人防〔2022〕41号文件。

2.采集人防战备数据和建设人防战备数据中心（库）资源时间节点参照豫人防〔2022〕51号文件。

3.人防信息集成化网格化“四梁八柱”建设主要包含省市县三级信息系统、市本级各部门信息传输与处理系统、智慧城市或智慧人防等类似综合信息平台的建设情况。

|  |  |
| --- | --- |
| 郑州市人民防空办公室 | 2022年9月23日印发 |